# Bitácora · 2026-06-07 — Spira: Paso 2 (core de la app) y niveles de rol

Proyecto: Spira (unificación de Spira Track + Spira Pharma)

Autor: Lautaro Molina

Contexto: Fundación Scherbovsky · farmacia e investigación clínica · sistema auditable

## 1. Objetivo de la jornada

Arrancar el Paso 2 del plan (el merge): construir la aplicación React sobre la base de datos ya desplegada — shell único, autenticación real y acceso por rol. En paralelo, endurecer el modelo de niveles de rol en la base de datos.

Recordatorio de los tres pasos: 1) SQL (base de datos, completado el 2026-06-06) · 2) Merge (core de la app, foco de hoy) · 3) Visual (pulido de identidad, último).

## 2. Decisiones de arquitectura tomadas

- Lenguaje: TypeScript. Se eligió TS sobre JavaScript por el type-safety contra el schema (caza typos de columnas antes de correr), asumiendo la curva de aprendizaje a cambio de robustez para una app clínica.

- Reusar el design system existente ("Identidad Visual / Sereno"): tokens CSS, shell, isotipo (vilano) e íconos se portaron a TypeScript siguiendo el HANDOFF.md — no se reinventó.

- Seguridad del front: producción sin sourcemaps; la Publishable key es pública (la protege la RLS); la service_role nunca toca el front; el .env queda fuera del repo.

- Modelo de niveles de rol (escalera viewer < operator < leader < admin, por módulo): viewer solo lectura; operator opera y configura su módulo; leader + el catálogo de medicación (pharma); gerencia administra roles, auditoría y borrados. Carve-out de seguridad: asignar coordinadores a protocolos queda en leader (control de acceso, no operator).

## 3. Trabajo realizado

### 3.1 Scaffold del front

Proyecto Vite + React 19 + TypeScript en la raíz del repo, con build.sourcemap = false. Build verificado (tsc + vite).

### 3.2 Design system y shell en TypeScript

Se portaron desde el prototipo: tokens CSS (tema claro/oscuro vía [data-theme] + localStorage), componentes Icon y Vilano (isotipo de marca), el registro de módulos/submódulos, y el AppShell (barra superior + riel de módulos + panel de submódulos + navegación de dos niveles + gating visual).

### 3.3 Integración Supabase: login real y acceso por rol

Cliente Supabase, AuthProvider (sesión + perfil de public.users + roles de user_module_roles), pantalla de login real (email/contraseña), y gating de módulos según el rol real del usuario — reemplaza el allowed hardcodeado del prototipo.

### 3.4 Migración 0009 — niveles de rol estrictos

Helpers role_rank + has_min_role (la escalera de niveles) y ajuste de todas las policies de escritura para que cada nivel no pueda pasarse del suyo (un viewer no escribe; el catálogo de medicación es solo de la farmacéutica; etc.).

## 4. Despliegue y validación

- App corriendo localmente (npm run dev): login real funcionando, módulos gateados por el rol real.

- Repo en GitHub: spiraclinicapp/Spira-App (privado), commits bajo la cuenta Spira Dev.

- Migración 0009 verificada con revisión adversarial multi-agente (veredicto GO; el propio sistema atrapó y descartó un falso positivo) y probada en vivo: un usuario viewer intentó crear un paciente y la base lo rechazó por RLS → viewer estricto confirmado.

## 5. Problemas encontrados y resueltos (para referencia futura)

| Problema | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| permission denied for table auth.users (en el test de RLS) | el rol authenticated no puede leer el schema auth (protegido a propósito) | usar auth.uid() (lee el token), no consultar auth.users |
| Verificación con ruta inválida en node -e al instalar | path estilo git-bash no válido para require de Node | trivial — la instalación fue correcta igual; ajustar la verificación |

## 6. Estado al cierre

- Paso 1 (base de datos): completo y en producción (migraciones 0001–0009).

- Core del Paso 2: listo — shell + login real + acceso por rol + niveles de rol estrictos, todo sobre Supabase y versionado en GitHub.

- Lo que falta del Paso 2: portar las vistas a datos reales (hoy son placeholders) y el panel de gerencia.

## 7. Próximos pasos

- Panel de gerencia (que Pablo asigne roles con clicks, con perfiles predefinidos) — reemplaza el SQL de roles.

- Portar las vistas a datos reales (empezando por una, ej. Track → Pacientes) sobre el shell.

- Realtime del handoff Track↔Pharma.

- Permiso por campo en protocolos (operator algunos campos, leader todos) vía app + trigger guard, cuando se definan los campos.